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[bookmark: _GoBack]DEPENDENCIA: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA

VALOR TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA: $ 1.785.580.059,00


1. INFORME DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA DEPENDENCIA

· Infraestructura de alto rendimiento. Se relaciona la ejecución de obras de infraestructura deportiva de alto rendimiento relaciona a continuación: 

VILLA OLÍMPICA Y ESTADIO MACAL

De acuerdo al proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META” en el mes de enero la administración recibe con un porcentaje de avance de ejecución del 4%, como consta en el informe de interventoría.
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En la actualidad las obras que se desarrollan en relación al mencionado proyecto tienen un alcance del 36,26%, correspondiente a obras ejecutadas en  los  diferentes escenarios y espacios del complejo deportivo relacionadas a  continuación:

	No
	ESCENARIO
	TOTAL BENEFICIARIOS O POBLACIÓN IMPACTADA

	1
	Espacio Publico
	60.000 personas de los cuales 2500 son deportistas de diferentes categorías

	2
	Parqueadero 
	

	3
	Graderías
	

	4
	Estadio
	

	5
	Campo de Tejo
	

	6
	Campo de Béisbol
	

	7
	Portería
	

	8
	Cerramiento
	

	9
	Cancha en grama natural
	

	10
	Cancha en césped sintético
	

	11
	Instalaciones eléctricas
	

	12
	Instalaciones Hidrosanitarios
	



A continuación se presenta el diseño con los porcentajes de ejecución por escenarios:
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JOSÉ EUSTASIO RIVERA

Este escenario deportivo presente la ejecución de dos proyectos como se establece a continuación:

1. En relación al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLISEO ALVARO MESA AMAYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META” en el mes de enero el Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA lo recibe sin iniciar, en el mes de febrero inicia obras y en la actualidad se presenta un nivel de avance de ejecución del 6.48%.
El alcance del proyecto se centra en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya en el cual se incluye: Demolición del antiguo coliseo, arquitectura y estructura del nuevo coliseo, y urbanismo y obras exteriores.

De acuerdo a los diseños para el nuevo coliseo Álvaro Mesa Amaya, a continuación se presenta la proyección de la obra terminada:
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2. A través del proyecto “MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META”, en el cual el instituto recibe en la vigencia 2020 un avance del 0%, además se recibe suspendido y se reinicia los primero días de febrero del año 2020, en la actualidad el proyecto contempla un avance de ejecución física del 70% dando alcance a las siguientes intervenciones.
· Graderías
· Acabado de pisos
· Mampostería y acabado de muros
· Cielo raso
· Carpintería metálica
· Baterías sanitarias
· Red eléctrica
· Red hidráulica
· Red sanitaria
· Dotación. En este ítem se destaca el suministro e instalación del sistema de cronometraje, dicho sistema es el más moderno del país convirtiéndonos  en pioneros a nivel nacional.

A continuación se presenta el estado de ejecución de obra y la proyección final del escenario: 
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	Durante el proceso de obra
	suministro e instalación del sistema de cronometraje
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Proyección estimada







RESUMEN DE OBRAS

	PROYECTO
	EJECUCIÓN INICIAL 2020
	AVANCE ACTUAL

	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
	4%
	36,26%.

	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLISEO ALVARO MESA AMAYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
	0%
	6.48%.

	MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META
	0%
	70%.



En la actualidad se encuentran en gestión $35.000 millones para las obras de alto rendimiento del departamento, los cuales fueron anunciados por el ministro del deporte Ernesto Lucena para la pista de atletismo, patinaje y adecuación de los coliseos menores.

· Gestión de recursos con el Ministerio del Deporte para la atención de los requerimientos y necesidades del sector. 

La acción misional del instituto está enmarcada en el desarrollo de políticas dirigidas al deporte, la recreación, la educación física, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre, en ese sentido los convenios interadministrativos posibilitan aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, en tal sentido el instituto de deporte y recreación del Meta –IDERMETA gestionó cuatro convenios con el Ministerio del Deporte.

Estos convenios que tienen un valor inicial de $704.000.000 MCTE. Actualmente son las estrategias que están permitiendo realizar un acompañamiento en los 29 municipios del departamento, y en 3 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en los municipios de Macarena, Mesetas y Vista Hermosa con el programa deporte social comunitario a través de los monitores de paz. 

A continuación, se presentan los cuatro convenios: 

	NO. CONVENIO
	DENOMINACIÓN DEL CONVENIO
	TOTAL BENEFICIADOS

	COID 805/2020
	HEVS META ACTIVO Y FELIZ
	1380 personas de los diferentes grupos etarios.

	COID 835/2020
	ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS
	

	COID 844/2020
	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA RECREACIÓN
	

	COID 855/2020
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
	



Se han beneficiado a 480 niños, niñas, adolescentes y jóvenes  en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Asimismo, se han beneficiado a 900 personas en la práctica de estilos de vida saludable, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

· Estímulos a deportistas de alto rendimiento a través de la entrega de incentivos económicos. 

Gestión del Decreto N° 382 de 2020 “por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 0230 del 19 de julio de 2011”, en el sentido de redefinir las categorías de los incentivos económicos al programa de deportista apoyado de alto rendimiento deportivo metense,  conforme a los resultados competitivos en el ámbito nacional e internacional, definidos a continuación:

· APOYADO CATEGORÍA 1. Incentivo mensual de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para los deportistas que hayan obtenido medalla de oro en las justas nacionales inmediatamente anterior 2019, o medalla de plata o bronce siempre y cuando este en proyección de clasificación a las justas del deporte olímpico (Tokio 2021).
· APOYADO CATEGORÍA 2 Incentivo mensual de uno punto cinco (1.5) salarios mínimos para deportistas que hayan obtenido dos o más medallas (multimedallistas) en las justas nacionales inmediatamente anterior 2019.
· APOYADO CATEGORÍA 3 Incentivo mensual de un (1) salario mínimo para deportistas que hayan obtenido una medalla en las justas nacionales inmediatamente anterior.

En este sentido el programa “deportista apoyado de alto rendimiento deportivo metense” ha entregado 108 incentivos por valor de $125.525.829 MCTE, a los deportistas que cumplen con los criterios enmarcados en el decreto No. 382 de 2020. Estas distinciones se otorgan a los deportistas medallistas de los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales 2019 que continúan en su proceso a los próximos juegos deportivos Nacionales y Paranacionales 2023. 

Cabe resaltar que el 53,70% de los deportistas pertenecientes al programa se encuentran en situación de discapacidad, es decir, 29 de los 54 beneficiados. Estos incentivos son un alivio financiero para ellos en aras de que su dedicación y tiempo estén en disposición al cumplimiento de los planes de entrenamiento de su disciplina y se encuentran en proceso de entrega otros 106 estímulos equivalentes a $123.770.223 MCTE. 
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· Clases y sesiones virtuales de promoción del deporte, hábitos y estilos de vida saludable, actividad física y recreación - Entrena en casa.

Los programas virtuales: “Entrena en casa”, “Recreación show infantil”, “Clases con las ligas” e “IDERMETA académico” han permitido contribuir a la realización de prácticas guiadas para todos los grupos etarios en aras de disminuir el sedentarismo y el estrés que pudieran ocasionar el aislamiento social.


	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL DE FORMA PRESENCIAL Y DIGITAL CON ACTIVIDADES DE RECREACIÓN.
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	ACTIVIDADES DEPORTIVAS A LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL PROGRAMA ENTRENA EN CASA
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	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
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Es de considerar que la pandemia generada por el COVID-19, generó que los procesos misionales se ejecutarán en su mayoría de forma virtual, a continuación se relaciona el alcance generado con esta estrategia virtual: 

	TOTAL DE VIDEOS
(en vivo)
	La cantidad de personas a las que la publicación de su página ingresó a su pantalla a través de distribución no paga. (Usuarios únicos)
	La cantidad de veces que las publicaciones de su página ingresaron a la pantalla de una persona a través de distribución no paga.
	El número de impresiones de la publicación de su página para las personas a las que les ha gustado su página. (Cuenta total)
	Número de veces que se vio su video hasta el 95% de su duración sin ninguna promoción paga. (Usuarios únicos)

	
	Personas Alcanzadas seguidores 
	personas alcanzadas no seguidores
	Interacciones y comentarios
	reproducciones

	123
	699.737
	797.511
	253.481
	167.784

	Promedio por evento
	5689
	6484
	2061
	1364


Datos obtenidos del 21 de marzo al 31 de octubre de 2020

Además es de resaltar que la gestión de los programas que desarrolla la entidad no solo se visualiza en el departamento del Meta, sino que tiene un alcance a nivel nacional e internacional, tal y como se muestra a continuación con los 20 municipios y países con más conexiones:

	
	NACIONAL
	INTERNACIONAL

	N°
	MUNICIPIO
	PERSONAS ALCANZADAS
	PAÍS
	PERSONAS ALCANZADAS

	1
	Villavicencio
	38562
	Colombia
	93886

	2
	Bogotá
	11883
	Estados Unidos
	995

	3
	Yopalito
	3282
	Venezuela
	809

	4
	Restrepo
	2802
	México
	618

	5
	Acacias
	2297
	España
	426

	6
	Puerto López
	1605
	Argentina
	262

	7
	Puerto Gaitán
	1564
	Perú
	241

	8
	Mesetas
	1470
	Ecuador
	198

	9
	Cumaral
	1328
	Chile
	191

	10
	Granada
	1283
	Canadá
	132

	11
	Medellín
	1035
	Cuba
	109

	12
	San Martin
	887
	Brasil
	101

	13
	Castilla la nueva
	880
	Bolivia
	84

	14
	Vista hermosa
	816
	Guatemala
	78

	15
	Santa marta
	812
	Francia
	76

	16
	Yopal
	722
	Australia
	68

	17
	Guamal
	702
	Panamá
	54

	18
	Cali
	667
	Italia
	52

	19
	Villanueva
	504
	Costa Rica
	41

	20
	Cúcuta
	503
	Alemania
	38

	TOTAL
	73604
	
	98459




· Visibilizar las ligas y nuestro deportistas de elite

La vinculación del talento humano para la continuidad de los procesos deportivos de alto rendimiento a través de la contratación de técnicos deportivos y de procesos posibilito impactar a 513 deportistas que serán la base de la delegación de los juegos deportivos nacionales y paranacionales 2023. Estos deportistas fueron registrados en la plataforma del instituto IsoftSport 1.0, lo cual ayudara a tener una caracterización acertada de la población impactada. 
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Además esta interacción no solo se realizó con los atletas de alto rendimiento, sino que las interacciones fueron con la comunidad en general, con el fin de promover el deporte competitivo.

· Servicios de ciencias aplicadas

En el desarrollo de la presente vigencia y de acuerdo a las limitaciones que generadas por la pandemia se generó asistencia por el personal de medicina deportiva de: Consulta Medicina Deportiva, Consulta Fisioterapia, Consulta Psicológica, Valoraciones Funcionales. Por tanto, la población beneficiaria fue de un total de 380 deportistas, los cuales se atendieron de manera virtual y presencial.



Los recursos invertidos para fortalecer los procesos de las ciencias aplicadas para la vigencia 2020 ascienden a $353.000.000, los cuales se encuentran en ejecución.

· OTRAS GESTIONES

· Gestión para que el equipo profesional de futbol masculino y femenino conformado en el departamento del Meta vuelva a su estadio, de manera que se puedan beneficiar como aficionados o los deportistas con proyección a pertenecer al equipo profesional, donde se estima se beneficien alrededor de un millón de personas que habitan el departamento.
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· Se apoyó en la organización del evento deportivo de alto rendimiento “Vuelta a la Juventud 2020”.

La vuelta de la Juventud es la competencia de ciclismo de ruta más importante en Colombia para corredores de categoría sub 23 que sirve como vitrina para los deportistas y las ciudades que acogen los recorridos de las etapas.

Compitieron más de 200 pedalistas en cinco jornadas, en recorridos por los municipios de Villavicencio, Restrepo, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Martín, Granada y Puerto López, zonas y territorios que fueron apreciadas a nacional e internacionalmente gracias a la transmisión país por RCN Televisión.
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· Creación del observatorio como sistema de información confiable, accesible y oportuno para IDERMETA a través de la Resolución N° 010 de enero 22 de 2020.

· Capacitaciones y asistencias técnicas, se ha fortalecido las competencias de 28 entidades municipales de deporte y recreación para mejorar la gestión administrativa del sector.

· Curso de administración deportiva, en alianza entre la Universidad Cooperativa de Colombia, la Federación Colombiana de Jiujitsu, e IDERMETA.

Se desarrolló de manera virtual, en forma teórico - práctica. Para tener derecho a su certificación el participante deberá contar con un mínimo de 90% de asistencia de las horas proyectadas y deberá entregar un trabajo final como producto del curso.
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2. INFORME DE LAS ACCIONES FRENTE A LA EMERGENCIA COVID-19

· Teniendo en cuenta el Decreto 666 de 2020 se implementaron los protocolos de bioseguridad de los cuales se realiza los siguientes procedimientos:
· Diligenciamiento del registro de ingreso y temperatura.
· Cumplimiento de lavado de manos de los trabajadores cada 3 horas.
· Cumplimiento distanciamiento físico de los trabajadores (2 metros de distancia)
· Protección personal (uso obligatorio del tapabocas)
· Se realiza la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo tres veces por día de acuerdo con protocolo de bioseguridad del instituto se realiza acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.
· Deposición de elementos de desinfección en cada piso del instituto.
· Aforo del 30% en las instalaciones del instituto.

Para lo cual se realizó mediante el apoyo del personal contratado de ciencias aplicadas donde los recursos invertidos para la vigencia 2020 ascienden a $353.000.000. Asimismo los directos beneficiarios equivalen a 18 funcionarios de planta, 154 contratistas y los más de 380 deportistas que han requerido de los servicios de la entidad.

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	[image: C:\Users\IDERMETA\Downloads\WhatsApp Image 2020-10-22 at 7.52.07 PM (1).jpeg]
	[image: ]

	[image: ]



· Gestión de 135 mercados con el Ministerio del deporte para deportistas de alto rendimiento. 
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· Apoyo a la Gobernación del Meta en los centros de almacenamiento para los insumos alimenticios. 
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· Apoyo en la jornada de “Donaton”, para la gestión de recursos físicos y monetarios para la atención de la población del departamento del Meta.
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· Apoyo con el personal vinculado de la entidad para realizar el proceso de entrega de 880 mercados a los habitantes del departamento del Meta, en especial la ciudad de Villavicencio.
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· Gestión de recursos físicos con el personal vinculado con la entidad para suministrar insumos alimenticios y consolidar 20 mercados para los deportistas de alto rendimiento.
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3. INFORME DE LAS ACCIONES FRENTE A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO

· Estímulos a deportistas de alto rendimiento a través de la entrega de 108 incentivos económicos por un total de $125.525.829 MCTE, para beneficiar a 54 deportistas medallistas en justas nacionales o internacionales, entregas que se realizan de manera mensual, de los cuales se encuentran en proceso de entrega otros 106 estímulos equivalentes a $123.770.223 MCTE.
· Vinculación de 63 personas para coordinar, atender y preparar los deportistas de alto rendimiento, donde se incluye técnicos de procesos, técnicos deportivos y profesionales de las ciencias aplicadas.
· Vinculación de 91 personas en el desarrollo del proyecto APOYO AL PROGRAMA DE RECREACIÓN Y A LAS ESTRATEGIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, donde además se incluye el personal de los convenios interadministrativos con el Ministerio del Deporte en los municipios del departamento.
· Apoyo en la apertura y desarrollo de actividades recreativas, hábitos de vida saludable y de actividad física de la ruta de vida - vereda del Carmen, con la interacción de las ligas y deportistas elites, generando un espacio bioseguro, saludable y de actividad física.
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· Articulación con el IMDER para la apertura de espacios y escenarios deportivos y recreativos.
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ATENCION A DEPORTISTAS Y SESIONES REALIZADAS 
ATENCIÓN VIRTUAL	
FISIOTERAPIA	MEDICO DEPORTÓLOGO	PSICOLOGÍA	VALORACIÓN FUNCIONAL	121	43	53	180	[image: ../membrete_2.png]
image2.png




image3.png




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.png




image7.png
. Instituto de Deporte y Recreacidn del Meta
8 de aqosto-@
53 deportistas de altos logros de nuestro departamento, recbieron de.
manos del goberador los incentivos
econémicos aos cuales se han hecho acreedores por sus notables
actuaciones a nivelnacional e internacional.

Deportistas que con sus méitos e importantes trunfos, han traido al
departamento medallas de oro, plata y bronce, en miltiples
discplinas. Con el deporte ellos también hacen grande al Meta!





image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg
#EntrenaEnCasa \

" WA
c|a-se con ‘a BT,
Liga de

Tejo del

Meta




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg
GOBERNACI





image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg
(UG sssintin @

2020
JULIO
10-11-12
17-18-19
24-25-26

ADMINISTRACION

DEPORTIVA

40 horas





image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.jpeg




image41.png




image42.png




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.jpeg
#Donatén
| Ronatsn





image54.jpeg




image55.jpeg




image56.jpeg




image57.jpeg




image58.jpeg




image59.jpeg




image60.jpeg




image61.jpeg




image62.jpeg




image63.jpeg




image64.png
. Instituto de Deporte y Recreacién del Meta

2. setiemire-@
Luego de una reunién sostenida entre s directores de Idermeta,
Fabidn Torres e  Fermando Vargas, y I0s equipos

directvos de las entidades, se acordaron los pasos a seguir para a
apertura de escenarios deportivos en a capital del Meta.

Como primera medida, y acatandolos ineamientos del

. los escenarios habilitados por Idermeta serén exclusivamente.
para deportistas de alos logros,  alto nive.Las ligas deportivas
deberén hace... Ver més
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