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VIGENCIA 2021

PERIODO DEL INFORME: 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021


DEPENDENCIA: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA

VALOR TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA: $ 72.249.449.512,64


1. INFORME DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA DEPENDENCIA

· Infraestructura de alto rendimiento. Se relaciona la ejecución de obras de infraestructura deportiva de alto rendimiento relaciona a continuación: 

VILLA OLÍMPICA Y ESTADIO MACAL

De acuerdo con el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META” en el mes de enero la administración recibe con un porcentaje de avance de ejecución del 4%, como consta en el informe de interventoría.
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En la actualidad las obras que se desarrollan en relación al mencionado proyecto tienen un alcance del 69.22%, correspondiente a obras ejecutadas en los diferentes escenarios y espacios del complejo deportivo relacionadas a  continuación:

	No
	ESCENARIO
	TOTAL, BENEFICIARIOS O POBLACIÓN IMPACTADA

	1
	Reforzamiento estructural
	60.000 personas de los cuales 2500 son deportistas de diferentes categorías

	2
	Construcción de cimentación fachada
	

	3
	Cancha funcional con grama natural
	

	4
	Estadio
	

	5
	Grama sintética en a la cancha auxiliar
	

	6
	Estructura y encerramiento cancha de tejo
	

	7
	Espacio público alrededor del estadio
	




JOSÉ EUSTASIO RIVERA

Este escenario deportivo presente la ejecución de dos proyectos como se establece a continuación:

1. En relación al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLISEO ALVARO MESA AMAYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META” en la actualidad se presenta un nivel de avance de ejecución del 61.50%.
El alcance del proyecto se centra en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya en el cual se incluye: Demolición del antiguo coliseo, arquitectura y estructura del nuevo coliseo, y urbanismo y obras exteriores.

De acuerdo con los diseños para el nuevo coliseo Álvaro Mesa Amaya, a continuación, se presenta la proyección de la obra terminada:
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2. A través del proyecto “MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META”, en la vigencia 2021 el proyecto contempla un avance de ejecución física del 76.56% dando alcance a las siguientes intervenciones.

· Instalación cronometro de última tecnología
· Piscina funcional para entrenamiento de deportistas
· Mampostería y acabado de muros
· Cielo raso
· Carpintería metálica
· Baterías sanitarias
· Red eléctrica
· Red hidráulica
· Red sanitaria
· Dotación. En este ítem se destaca el suministro e instalación del sistema de cronometraje, dicho sistema es el más moderno del país convirtiéndonos en pioneros a nivel nacional.

A continuación, se presenta el estado de ejecución de obra y la proyección final del escenario:
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RESUMEN DE OBRAS

	PROYECTO
	EJECUCIÓN INICIAL 2020
	AVANCE ACTUAL

	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
	4%
	69.22%.

	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLISEO ALVARO MESA AMAYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
	0%
	61.50%.

	MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META
	0%
	76.56%.



En la actualidad se encuentran en gestión $72.249.449.449.512 millones para las obras de alto rendimiento del departamento, los cuales fueron anunciados por el ministro del deporte Ernesto Lucena para la pista de atletismo, patinaje y adecuación de los coliseos menores.

· Gestión de recursos con el Ministerio del Deporte para la atención de los requerimientos y necesidades del sector. 

La acción misional del instituto está enmarcada en el desarrollo de políticas dirigidas al deporte, la recreación, la educación física, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre, en ese sentido los convenios interadministrativos posibilitan aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, en tal sentido el instituto de deporte y recreación del Meta –IDERMETA gestionó cuatro convenios con el Ministerio del Deporte.

Estos convenios que tienen un valor inicial de $704.000.000 MCTE. Actualmente son las estrategias que están permitiendo realizar un acompañamiento en los 29 municipios del departamento, y en 3 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en los municipios de Macarena, Mesetas y Vista Hermosa con el programa deporte social comunitario a través de los monitores de paz. 




A continuación, se presentan los cuatro convenios: 

	NO. CONVENIO
	DENOMINACIÓN DEL CONVENIO
	TOTAL BENEFICIADOS

	COID 805/2020
	HEVS META ACTIVO Y FELIZ
	1380 personas de los diferentes grupos etarios.

	COID 835/2020
	ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS
	

	COID 844/2020
	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA RECREACIÓN
	

	COID 855/2020
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
	



Se han beneficiado a 3060 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Asimismo, se han beneficiado a 12.092 personas en la práctica de estilos de vida saludable, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

· Estímulos a deportistas de alto rendimiento a través de la entrega de incentivos económicos. 

Gestión del Decreto N° 382 de 2020 “por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 0230 del 19 de julio de 2011”, en el sentido de redefinir las categorías de los incentivos económicos al programa de deportista apoyado de alto rendimiento deportivo metense, conforme a los resultados competitivos en el ámbito nacional e internacional, definidos a continuación:

· APOYADO CATEGORÍA 1. Incentivo mensual de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para los deportistas que hayan obtenido medalla de oro en las justas nacionales inmediatamente anterior 2019, o medalla de plata o bronce siempre y cuando este en proyección de clasificación a las justas del deporte olímpico (Tokio 2021).
· APOYADO CATEGORÍA 2 Incentivo mensual de uno punto cinco (1.5) salarios mínimos para deportistas que hayan obtenido dos o más medallas (multimedallistas) en las justas nacionales inmediatamente anterior 2019.
· APOYADO CATEGORÍA 3 Incentivo mensual de un (1) salario mínimo para deportistas que hayan obtenido una medalla en las justas nacionales inmediatamente anterior.

En este sentido el programa “deportista apoyado de alto rendimiento deportivo metense” ha entregado 288 incentivos por valor de $539.210.181 MCTE, a los deportistas que cumplen con los criterios enmarcados en el decreto No. 382 de 2020. Estas distinciones se otorgan a los deportistas medallistas de los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales 2019 que continúan en su proceso a los próximos juegos deportivos Nacionales y Paranacionales 2023. 

A través de la vinculación de 123 técnicos y un equipo multidisciplinario que han
fortalecido los procesos de preparación deportiva y atención con las ciencias
aplicadas al deporte, de cara a la participación de los atletas del departamento en
campeonatos nacionales e internacionales. 

	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
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Además, es de resaltar que la gestión de los programas que desarrolla la entidad no solo se visualiza en el departamento del Meta, sino que tiene un alcance a nivel nacional e internacional, tal y como se muestra a continuación con los 20 municipios y países con más conexiones:

	
	NACIONAL
	INTERNACIONAL

	N°
	MUNICIPIO
	PERSONAS ALCANZADAS
	PAÍS
	PERSONAS ALCANZADAS

	1
	Villavicencio
	38562
	Colombia
	93886

	2
	Bogotá
	11883
	Estados Unidos
	995

	3
	Yopalito
	3282
	Venezuela
	809

	4
	Restrepo
	2802
	México
	618

	5
	Acacias
	2297
	España
	426

	6
	Puerto López
	1605
	Argentina
	262

	7
	Puerto Gaitán
	1564
	Perú
	241

	8
	Mesetas
	1470
	Ecuador
	198

	9
	Cumaral
	1328
	Chile
	191

	10
	Granada
	1283
	Canadá
	132

	11
	Medellín
	1035
	Cuba
	109

	12
	San Martin
	887
	Brasil
	101

	13
	Castilla la nueva
	880
	Bolivia
	84

	14
	Vista hermosa
	816
	Guatemala
	78

	15
	Santa marta
	812
	Francia
	76

	16
	Yopal
	722
	Australia
	68

	17
	Guamal
	702
	Panamá
	54

	18
	Cali
	667
	Italia
	52

	19
	Villanueva
	504
	Costa Rica
	41

	20
	Cúcuta
	503
	Alemania
	38

	TOTAL
	73604
	
	98459




· Visibilizar las ligas y nuestros deportistas de elite

La vinculación del talento humano para la continuidad de los procesos deportivos de alto rendimiento a través de la contratación de 123 técnicos deportivos y un equipo multidisciplinario de procesos posibilito impactar a deportistas 486 que serán la base de la delegación de los juegos deportivos nacionales y para nacionales 2023. Estos deportistas fueron registrados en la plataforma del instituto IsoftSport 1.0, lo cual ayudara a tener una caracterización acertada de la población impactada. 
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Además, esta interacción no solo se realizó con los atletas de alto rendimiento, sino que las interacciones fueron con la comunidad en general, con el fin de promover el deporte competitivo.


· OTRAS GESTIONES

· Implementación de la estrategia piloto “Futuros Llaneros” en la cual se beneficiaron 600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes más, como semillero
para acceder a las divisiones inferiores del equipo profesional de fútbol
Llaneros FC.
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· En alianza con la gente se lograron recuperar 92 polideportivos en Villavicencio.
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· Gestión en la conformación de 3 equipos profesionales conformados y reconocidos en las disciplinas de futbol, baloncesto y ciclismo.
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2. INFORME DE LAS ACCIONES FRENTE A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO

· Estímulos a deportistas de alto rendimiento a través de la entrega de 288 incentivos económicos por un total de $539.210.181 MCTE, para beneficiar a 95 deportistas medallistas en juntas nacionales o internacionales, entregas que se realizan de manera mensual.
· Vinculación de 123 técnicos y un equipo multidisciplinario para coordinar, atender y preparar los deportistas de alto rendimiento, donde se incluye técnicos de procesos, técnicos deportivos y profesionales de las ciencias aplicadas.
· Apoyo en la participación de 760 jóvenes en Centros Juveniles de Desarrollo (CJD) en procesos de formación deportiva y aprovechamiento del tiempo libre.
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· Articulación con el ICBF, el instituto garantizo durante la vigencia 2021 la atención de 978 niños de la primera infancia a través de los centros de desarrollo Psicomotriz.
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